AL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ASUNTO: **Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato …….…**

 D. ……………..…., mayor de edad, titular de DNI nº ……..….., con domicilio, a estos efectos, en ……..…., en nombre la mercantil ….……, cuyas demás circunstancias y representación tengo acreditadas en esa Administración, ante la misma comparezco , como mejor proceda en Derecho,

EXPONGO:

I.- Que entre esa Administración y la empresa a la que represento se mantiene en vigor contrato administrativo de ………. Dicho contrato fue formalizado el día ……., siendo su plazo de vigencia hasta el ……..

II.- Que la ejecución del mismo ha devenido imposible a consecuencia de la situación de pandemia generada COVID-19 y de las medidas acordadas para su contención por el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, desde 14 de marzo de 2020.

En concreto, esta imposibilidad se manifiesta en las circunstancias siguientes: ……… *(motivación concreta, por ejemplo: debido a la cancelación expresa de la actividad objeto del contrato por las restricciones a la libertad de movimientos para evitar el contagio de COVI-19 establecidas en el RD 463/2020, y el normativa autonómica y local consecuente)*

III.- Que conforme establece el art. 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, el contrato quedaría suspendido automáticamente, previo reconocimiento de tal imposibilidad por parte del órgano de contratación, debiendo la entidad contratante indemnizar al contratista los daños y perjuicios sufridos durante esta situación de suspensión, por los conceptos siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, y que el contratista no puede emplear estos medios a otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato suscritas por mi mandante y vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

IV.- A tal efecto, se informa que los medios humanos y materiales que esta empresa tenía dedicados a la ejecución del contrato, son los siguientes:

1. Personal adscrito a la ejecución del contrato: ………. *(especificar)*
2. Maquinaria y equipos directamente empleados en la ejecución del contrato: ………. *(especificar)*

Esta empresa no puede dedicar el personal y maquinaria adscrito a este servicio a otros fines en el ámbito geográfico donde se pueden desplazar en estas circunstancias, dado que ………. *(motivación concreta)*

1. Además, para la ejecución de ese contrato y de acuerdo con lo establecido en la cláusula… del mismo, esta empresa tenía suscritos los seguros siguientes:

……………..

……………….

El coste de este seguro es de …. lo que supone un coste diario de ……. euros.

4. La garantía definitiva constituida para este contrato asciende a la cantidad de ……..… ,, estando constituida mediante ….… *especificar la forma y documento; aval, seguro de caución, metálico, retención de precio)*. Los costes de mantenimiento de esta garantía ascienden a ……… euros diarios.

V. Para la acreditación fehaciente de los gastos efectivos al respecto se adjuntan los documentos siguientes:

…………..

…………...

(*de no disponer en estos momentos de los documentos acreditativos correspondientes se puede indicar lo siguiente*: la documentación acreditativa de los gastos indicados se remitirá la finalizar el presente mes)

VI.- Declaro expresamente a los efectos de esta solicitud lo siguiente:

– Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato están al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.

 – Que el contratista principal está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.

La acreditación documental de esta declaración se realizará con la entrega de la documentación acreditativa de los gastos indemnizables cuya compensación se reclama.

Por todo lo expuesto, SOLICITA a esa Entidad

Que tenga por presentado este escrito y documentación adjunta y, en su virtud, declare la suspensión de la ejecución del contrato del contrato en cuestión con efectos desde la fecha en que dicha suspensión se ha producido materialmente, y reconozca el derecho a indemnización por los conceptos citados en las cuantías que posteriormente se acrediten con documentos que prueben su abono por mi parte.

De mantenerse la situación de suspensión por más de un mes y a efectos de no perjudicar la liquidez de esta empresa se solicita:

1. El pago de los trabajos realizados hasta la fecha de la suspensión
2. El abono mensual de la indemnización por suspensión correspondiente.

En ………. a ….. de marzo de 2020.

Fdo.:……………………………